## Slide 1: 中段反思和迭代计划
110组

## Slide 2: 三个关键问题
问题1：代码实现时间紧张
解决措施：制定好迭代计划，明确分工，珍惜时间，按照设计文档实现需求。
问题2：测试不方便，传感器及接口还没给出
解决措施：提前写好测试的函数及接口，先完成顶部设计，最后将传感器相关的功能补全。
问题3：人机交互界面如何实现
解决措施：先完成简单的人机交互，再完善用户UI界面。

## Slide 3: 迭代计划
第一周：
实现简单人机交互界面，用户可以登录、启动及关闭系统、查询修改用户信息，并完成报警算法顶部框架。
第二周：
完成系统与传感器的连接，优化人机交互界面，实现报警算法。
第三周：
测试系统，丰富产品功能，实现用户APP，并完善出错处理功能。

## Slide 4: 小组分工（初步分工）
小组成员 | 内容分工
费越、路瑶 | 前端：实现人机交互界面，包括登录、功能选择、信息图像显示等。
平源、杨昌霖、周萌 | 后端：实现系统开启与关闭、系统参数配置、烟雾入侵检测及报警、监视、用户管理功能等。